|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Requisito  Manter  Posto | Estimativa  Otimista | Estimativa  Provável | Estimativa  Pessimista |
| Dias gasto para fluxo de inserir usuário | 1 | 2 | 3 |
| Quantos dias são estimados para fluxo alternativo de visualizar posto | 1 | 2 | 3 |
| Quantos dias serão necessários para o fluxo de Imprimir posto | 2 | 3 | 5 |
| Quantos dias será preciso para o fluxo de alterar posto | 1 | 2 | 3 |
| Dias para fluxo de excluir posto | 1 | 2 | 3 |
| Requisito  Manter  Tabela de Preços | Estimativa  Otimista | Estimativa  Provável | Estimativa  Pessimista |
| Dias gasto para fluxo de inserir usuário | 2 | 4 | 6 |
| Quantos dias são estimados para fluxo alternativo da tabela de preços | 4 | 6 | 7 |
| Quantos dias serão necessários para o fluxo de Imprimir preços | 1 | 2 | 5 |
| Quantos dias será preciso para o fluxo de alterar preços | 3 | 5 | 7 |
| Quantos dias para fluxo de excluir preços | 1 | 2 | 4 |
| Requisito  Manter  Favoritos | Estimativa  Otimista | Estimativa  Provável | Estimativa  Pessimista |
| Dias gasto para fluxo de inserir Favorito | 1 | 2 | 4 |
| Quantos dias são estimados para fluxo alternativo da tabela Favorito | 2 | 3 | 5 |
| Quantos dias serão necessários para o fluxo de Imprimir Favorito | 1 | 2 | 3 |
| Quantos dias será preciso para o fluxo de alterar Favorito | 3 | 5 | 10 |
| Quantos dias para fluxo de excluir Favorito | 3 | 5 | 10 |
| Soma | 27 | 45 | 78 |
| E | 619,5 | | |
| Desvio padrão  Prazo final estimado | 8,5 | | |
| Mínimo | Médio | Máximo |
| 611 | 619,5 | 628 |